## Slide 1: ЦЕЛИ при тестване
Основни цели при тестване:
Точност на данните: Гарантиране, че цените, извлечени от магазините, отговарят на реалността.
Стабилност: Уверяване, че скраперите работят коректно при промени в сайтовете на търговците.
Потребителско преживяване: Валидиране на пътя на потребителя от търсенето до създаването на списък.

## Slide 2: КОМПОНЕНТИ ЗА ТЕСТВАНЕ
Основни компоненти за тестване:
Frontend: интерфейс за търсене и визуализация.
Data Scraping Модул: Автоматизирано събиране на цени
API Layer: REST endpoints за комуникация между клиент и база данни.
Database: Съхранение на продукти и потребителски профили.

## Slide 3: РИСК ПЛАН
Риск | Impact | Предизвиква се от | Как може да се справим с него
Точност на данните за цени | Висок | Промяна в източниците или грешка при парсване. | Редовни smoke тестове и валидация.
Функциониране на Scrapers | Висок | Блокиране на IP адреси от защитите на магазините. | Ротация на IP адреси и "human-like" скриптове.
Производителност при много потребители | Висок | Голям трафик и едновременни заявки към базата. | Load testing (натоварване) и кеширане.
Сигурност на потребителски данни | Висок | Слаба защита на входните точки (API/Login). | Валидация на данни и тестове за сигурност.

## Slide 4: Тестови сценарии
Тестов компонент | Описание на задачата (Сценарий) | Очакван Резултат
Търсене | Търсене на съществуващ и несъществуващ продукт. | 1. Списък с резултати. 2. Съобщение "Няма намерени".
Сравнение | Сравнение на цени от 3+ магазина. | Таблица с цени от Kaufland, Lidl, Billa и др.
Списък | Добавяне към списък за пазаруване. | Продуктът се запазва успешно в профила.
Локация | Филтриране по локация. | Показват се магазини само в радиуса на потребителя.
Mobile UI | Mobile responsiveness. | Интерфейсът се адаптира коректно, без счупени елементи.

## Slide 5: Заключение от тестването
Защо тестването е критично?: Тестването не е просто техническа задача, а гаранция, че приложението ще изпълни социалната си цел. Неточните цени биха подвели най-уязвимите потребители.
Планът покрива критичните рискове и 5-те задължителни сценария.